**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение НИР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по дисциплине |  | |
| Студент группы | Санников Артём Константинович | |
|  | (Фамилия, имя, отчество) | |
| Тема НИР | |  |
| Разработка двухосевого привода направленной антенны для установки на БПЛА | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **план** | **факт** | **Руководитель КР** | **Куратор** |
|  | Задание на выполнение курсовой работы | *17.09.2024*  *Планируемая дата* | *17.09.2024* |  |  |
|  | Исследовательская часть, постановка задачи | *25.09.2024*  *Планируемая дата* | *25.09.2024* |  |  |
|  | Разработка кинематической и функциональной схемы | *04.10.2024*  *Планируемая дата* | *03.10.2024* |  |  |
|  | Формирование требований к приводу | *14.10.2024*  *Планируемая дата* | *14.10.2024* |  |  |
|  | Подбор компонентов привода | *07.11.2024*  *Планируемая дата* | *07.11.2024* |  |  |
|  | Проверочные расчеты | *12.11.2024*  *Планируемая дата* | *08.11.2024* |  |  |
|  | Оформление РПЗ (Отчета) | *01.12.2024*  *Планируемая дата* | *03.12.2024* |  |  |
|  | Подготовка доклада и презентации (при необходимости) | *10.12.2024*  *Планируемая дата* |  |  |  |
|  | Защита НИР | *15.12.2024*  *Планируемая дата* |  |  |  |

Студент *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель работы *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(подпись, дата) (подпись, дата)